| Башkортостан Республикаhы Салауат районы муниципаль районыныњ Арkауыл ауыл советы |  | Республика Башкортостан Совет сельского поселения Аркауловский сельсовет муниципального района Салаватский район |
| --- | --- | --- |
| 452493, Арkауыл ауылы, Салауат Юлаев урамы, 1 тел. 2-53-32, 2-53-72 |  | 452493, с. Аркаулово, ул.Салавата Юлаева,1 тел. 2-53-32, 2-53-72 |

КАРАР                                                 № 7                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 март 2014 й.                                                                                  11 марта 2014 г.

О пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения

Аркауловский сельсовет в 2014 году

В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Аркауловский сельсовет в 2014 году 
ПОСТЯНОВЛЯЮ:

1.  Создать комиссию при администрации для организации работ по борьбе с паводком в следующем составе:

Хайретдинова Л.Х. – глава сельского поселения, председатель комиссии;                                      Газизов И.У. - начальник Аркауловского ЛПУ;                                                                   Шакиров М.М.- директор ООО СП Салават Юлаев;

Кинжабаев Г.Р. директор ООО «Комсельсервис»                                                            Халиуллин В.Д.- участковый инспектор РОВД;                                                                      Каримов А.Н.- главный врач Аркауловской СУБ;

Харисов И.А.- мастер Аркауловского СВЭС;

Бабаджанова Н.Х. – директор МОБУ СОШ с.Аркаулово им.Баика Айдара.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2014 году.

3. Руководителям Аркауловского ЛПУ(Газизов И.У.), ООО СП Салават Юлаев (Шакиров М.М.), ООО «Комсельсервис» подстанции СВЭС (Харисов И.А.), МОБУ СОШ с.Аркаулово (Бабаджанова Н.Х.) создать аварийные бригады по проведению противопаводковых работ.

4. Определить границы территорий, попадающих в зону затопления.

5. В период прохождения ледохода, высокого уровня паводковых вод организовать дежурства согласно графику, утвержденному комиссией.

6. Участковому инспектору РОВД  Халиуллину В.Д. обеспечить охрану общественного порядка в местах возможной эвакуации людей.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                            Л.Х. Хайретдинова

Приложение № 1

к постановлению главы сельского поселения

Аркауловский сельсовет МР Салаватский район

Республики Башкортостан

от 11 марта 2014 г. № 7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

По обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных

строений мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2014 году

| №№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Образовать противопаводковую комиссию, активизировать работу по подготовке к пропуску паводка. Определить населенные пункты, объекты экономики, материальные ценности, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. На объектах, попадающих в зону затопления организовать круглосуточное дежурство из ответственных лиц. Организовать аварийные бригады, обеспечив их необходимыми средствами и транспортом. Заготовить и доставить аварийный запас материалов. Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и паводка. Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередачи, заблаговременно установить за ними систематические наблюдения. Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон затопления. В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест загрязнения, неорганизованных бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на предприятиях сельского хозяйства, на берегах рек и озер, водохранилищ. Обеспечить своевременную защиту или вывоз за пределы затопляемой зоны. Создать во время паводка запасы топлива, продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов для обеспечения хозяйств и населения, находящихся в зоне затопления До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние плавсредства. Организовать работу по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком. На период прохождения льда и высокого уровня паводковых вод организовать дежурство из руководящих работников. | До 17.03 До 21.03. До 17.03. До 31.03. На период паводка До 05.04. До 21.03. До 21.03. До 21.03 До 10.06 Март-апрель | Администрация сельского поселения Администрация СП, руководители хозяйств, органи-заций и предпр. Администрация СП, руководители хозяйств, органи-заций и предприятий Организации и хозяйства по принадлежности сооружений. Организации и хозяйства по принадлежности сооружений. Руководители хозяйств, органи- заций и предпри- ятий Администрация СП, руководители хозяйств, органи- заций и предпри- ятий Руководители хозяйств, органи- заций и предпр Организации, предприятия, имеющие плавсредства. Руководители хозяйств, органи- заций и предпр Противопаводковая комиссия |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  постановлению  главы сельского поселения

Аркауловский сельсовет МР Салаватский район

Республики Башкортстан

от «___»____2014 г. № ___

Дежурство на период ледохода по СП Аркауловский сельсовет

| № П\П | Населенный пункт | Дежурные лица | Техника | телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д.Бешевлярово | Лугманов Тимерхан Арсланов Алир Хажиев Адис Арсланова Роза | а\м Газель МТЗ-80 ЮМЗ-6 староста | 89061020107 89608042186 89608042185 |
| 2 | С. Аркаулово | Вильданов Ринат Низаев Рафис Маликов Аллур Сапожников Владимир | Трактор МТЗ-80 Трактор МТЗ -82, лодка резиновая Лодка резиновая ЮМЗ-6 | 89174732791 89191403098 89174386636 |
| 3 | Д. Куселярово | Ямгуров Ришат Гимранов Фарит Закиров Юрис Хакимов Артур | Трактор МТЗ-80 Трактор МТЗ-82, лодка ТракторМТЗ-80 староста | 89173875677 89191466321 |
| 4 | Д. Махмутово | Ситдикова Нажия Гималова Равиля Шигапов Ильгиз Хуснутдинов Эмиль Шигапов Эдуард | староста МТЗ-80 Т-16 МТЗ-82 | 2-54-10 (Гималова Р.) 89174271882 89173894330 |
| 5 | Д. Яубуляково | Нусратуллин Ришаи Рафинатович | Староста МТЗ-82 | 89174270216 |

Глава сельского поселения

Аркауловский сельсовет                                                                          Л.Х.Хайретдинова