| Башkортостан Республикаhы Салауат районы муниципаль районыныњ Арkауыл ауыл советы |  | Республика Башкортостан Совет сельского поселения Аркауловский сельсовет муниципального района Салаватский район |
| --- | --- | --- |
| 452493, Арkауыл ауылы, Салауат Юлаев урамы, 1 тел. 2-53-32, 2-53-72 |  | 452493, с. Аркаулово, ул.Салавата Юлаева,1 тел. 2-53-32, 2-53-72 |

Сорок второе заседание  двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

14 марта  2014 года № 132

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству территории

сельского поселения Аркауловский сельсовет муниципального района  Салаватский  район Республики Башкортостан на 2014 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения  Аркауловский сельсовет муниципального района  Салаватский  район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Аркауловский сельсовет муниципального района  Салаватский  район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Аркауловский сельсовет муниципального района  Салаватский  район  Республики Башкортостан на 2014 год.

2. Обнародовать настоящее Решение на информационном стенде Совета  сельского поселения Аркауловский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Аркаулово, улица Салавата Юлаева, д.1.

и разместить на сайте  сельского поселения Аркауловский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу:   http://sparkaul.ru/

3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии   Совета сельского поселения  Аркауловский  сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.

Глава  сельского  поселения                                                      Л.Х. Хайретдинова

Приложение

к решению  Совета сельского  поселения

Аркауловский  сельсовет

муниципального района

Салаватский район

Республики Башкортостан

от 14.03.2014  года № 132

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территории

сельского поселения  Аркауловский сельсовет муниципального района  Салаватский  район Республики Башкортостан

на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные за выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зимнее содержание дорог в границах сельского поселения в рамках благоустройства | 1 квартал | Администрация. депутаты организации ,ООО СП Салават Юлаев», КФХ.АЛПУ |  |
| 2. | Противопаводковые мероприятия, очистка от снега и льда крыши домов, объектов социально-культурного быта, учреждений. | Февраль-март | руководители учреждений, организаций |  |
| 3. | Санитарная очистка населенных пунктов сельского поселения -экологические субботники | апрель-май, июнь, сентябрь-октябрь | Администрация, руководители организаций, учреждений , население |  |
| 4. | Субботники по очистке территории населенных пунктов с вывозом бытового мусора на свалку ТБО | апрель-май, июнь. | руководители организаций, учреждений, население |  |
| 5 | Благоустройство, огораживание, окучивание, озеленение свалок ТБО. Ликвидация несанкционированных свалок | Апрель-сентябрь | Администрация, старосты |  |
| 6. | Строительство и благоустройство скотомогильника д. Бешевлярово, д. Махмутово | в течение года | Администрация, старосты |  |
| 7 | Ремонт дорог с. Аркаулово | май - сентябрь | Администрация |  |
| 8 | Создание детского городка в д. Куселярово | июнь | Администрация СП, депутаты актив села |  |
| 9 | Организация экологических бригад по очистке берегов реки « Юрюзань» | в течение летнего периода | Администрация. МОБУ СОШ с. Аркаулово |  |
| 10 | Субботники по благоустройству территорий кладбищ, ремонт изгороди, огораживание кладбища д. Бешевлярово | в течение летнего периода | Администрация. староста, население. |  |
| 11 | Благоустройство, очистка родников, огораживание. Очистка территорий возле колонок. | в течение летнего периода | Администрация, старосты, население |  |
| 12 | Обкос сорной растительности на кладбищах, вдоль дорог, в населенных пунктах по улицам сельского поселения | в течение летнего периода | Администрация, старосты , МОБУ СОШ с. Аркаулово, жители, руководители |  |
| 13 | Посадка деревьев | Апрель, май, октябрь | МОБУ СОШ с. Аркаулово, жители, руководители |  |
| 14 | Организовать разбивку клумб и цветников около памятников, возле школ, детских садов, культурных учреждений, ФАПов | Май , Июнь. | Администрация, руководители учреждений, МОБУ СОШ с. Аркаулово |  |
| 15 | Объявить конкурс на образцовый дом | Июль, август | Администрация |  |
| 16 | Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства , сбора мусора, вывоз ТБО | В течение года | Администрация ,старосты, депутаты. |  |
| 17 | Устройство уличного освещения по улице Молодежная и д. Бешевлярово | В течение года | Администрация, старосты |  |
| 18 | Подведение итогов конкурса по благоустройству: - образцовый дом | октябрь | Комиссия, депутаты. |  |
| 19 | Строительство полигона ТБО в с. Аркаулово | В течение года | Администрация СП, депутаты, руководители учреждений |  |
| 20 | Ремонт СДК в с. Аркаулово | март-сентябрь | Администрация района, администрация СП, Отдел культуры |  |

Глава сельского поселения                                                              Л.Х. Хайретдинова