	Башkортостан Республикаhы

Салауат районы

муниципаль   районыныњ

Арkауыл ауыл советы

Ауыл биләмәһе хәкимиәте
	[image: image1.png]




	Республика Башкортостан 

Администрация сельского поселения

Аркауловский   сельсовет

муниципального района

Салаватский район

	452493, Арkауыл ауылы, Салауат Юлаев урамы, 1

тел. 2-53-32, 2-53-72
	
	452493, с. Аркаулово,  ул.Салавата Юлаева,1

тел. 2-53-32, 2-53-72


  КАРАР                                                 № 21                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24 февраль 2025 й.                                                                             24 февраля  2026г.

О пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения 
Аркауловский сельсовет в 2026 году
     В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Аркауловский сельсовет в 2026 году во исполнение,  Постановления администрации муниципального района Салаватский район от 17.02.2026№72 
ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                                          
1.  Создать комиссию при  администрации для организации работ по борьбе с паводком в следующем составе:      
Галиуллин З.Б. – глава сельского поселения, председатель комиссии;                                      Газизов И.У. - начальник Аркауловского ЛПУ (по согласованию);                                                                   
Гильманов И.С.- участковый уполномоченный полиции (по согласованию);                                                                      
Идрисова И.Р. – директор МОБУ СОШ с.Аркаулово им.Баика Айдара( по согласованию)
Абдуллин И.З. –ИП Абдуллин( по согласованию)

Шаихов А.В..- зав. Аркауловского ветучастка(по согласованию).
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2026 году.

3. Руководителям Аркауловского ЛПУ(Газизов И.У.), МБОУ СОШ с.Аркаулово (Идрисова И.Р.) Абдуллин И.З. – ИП Абдуллин  создать аварийные бригады по проведению противопаводковых работ.
4. Определить границы территорий, попадающих в зону затопления.

5. В период прохождения ледохода, высокого уровня паводковых вод организовать дежурство руководителей и специалистов администрации.

6. Участковому  уполномоченному полиции Гильманову И.С. обеспечить охрану общественного порядка в местах возможной эвакуации людей.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения                                                         З.Б. Галиуллин

 Приложение № 1

к постановлению главы сельского поселения 

Аркауловский сельсовет МР Салаватский район 

Республики Башкортостан 

от 24  февраля  2026 г. № 21
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных

строений мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2026 году

	№№ 

п/п
	Мероприятия
	Срок

исполнения
	Исполнители

	1.

2.


3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
	Образовать противопаводковую комиссию, активизировать работу по подготовке к пропуску паводка.

Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости очистке от снега кюветов и мостовых пролетов
Проверка и обеспечении готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Определить населенные пункты, объекты экономики, материальные ценности, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту.

Организовать устройство временных водомерных постов для наблюдения в период весеннего половодья за уровнем воды в реке Юрюзань

На объектах, попадающих в зону затопления организовать круглосуточное дежурство из ответственных лиц. Организовать аварийные бригады, обеспечив их необходимыми средствами и транспортом. Заготовить и доставить аварийный запас материалов.

Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередачи, заблаговременно установить за ними систематические наблюдения
.

Создать во время паводка запасы топлива, продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов для обеспечения хозяйств и населения, находящихся в зоне затопления

До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние плавсредства.

Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон подтопления

Уточнение мест возможных ледовых заторов на водных объектах. Проведение превентивных и текущих против паводковых мероприятий, включая чернение льда, ледорезные работы
Проведение командно-штабных тренировок с отработкой вопросов оповещения населения об угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием элементов муниципальной составляющей комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения.
Организовать работу по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком


	  с 25 февраля
   2026года
с 25 февраля 2026  года постоянно
с 10 марта
026года
.

 февраль 2026года
до 10 марта 2026 года
 с 20 марта 2026 года
на период половодья
до 17 марта 2026 года
февраль 2026 года
 до 6 марта2026 года
до 10 марта 2026 года
до 10 марта2026

года
 с 01 апреля до 31 мая 2026 года

	Администрация сельского поселения

Администрация СП, руководители хозяйств, органи-заций и предприятий.(по согласованию)

Администрация СП, руководители хозяйств, органи-заций и предпр.(по согласованию)
Администрация СП, руководители хозяйств, органи-заций и предприятий.(по согласованию)
Администрация сельского поселения

Администрация СП, руководители хозяйств, органи-

заций и предпри-  ятий.(по согласованию)

Администрация СП, руководители хозяйств, органи-

заций и предпри-  ятий.(по согласованию)

Организации и хозяйства по принадлежности сооружений. по согласованию)

Администрация СП Руководители хозяйств, органи-

заций и предпр.(по согласованию)

Администрация СП

Администрация СП

Администрация СП Руководители хозяйств, органи-

заций и предпр.(по согласованию)

Администрация СП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  постановлению  главы сельского поселения 

Аркауловский сельсовет МР Салаватский район 

Республики Башкортостан 

от 24 февраля 2026 г. № 21
Дежурство на период ледохода по СП Аркауловский сельсовет

	№ П\П
	Населенный пункт
	Ответственный руководитель из числа депутатов и старост
	Дежурные лица
	Привлеченная техника
	телефон

	1
	С. Аркаулово 
	Маликов Азат Алирович 89177886861
 Гусев Дмитрий Витальевич 89196099054
.
	1.Кинйабай Гаян Раянович

2.Низаев Рафис Раисович
3.Маликов Аллур Ахуньянович

4.Гайнетдинов Низаметдин Хаертдинович
5.Зиннатуллин Чулпан Аликович 
6.Абдуллин Ильдар Зуфарович
8.Гарипов Юрис Харисович 

9.Юлдашев Булат Салаватович
	ГАЗ-53
МТЗ-82 резиновая лодка
Т-16, Катер Казанка
ЮМЗ-6- экскаватор

МТЗ-82

Фронтальный погрузчик Амкадоор

МТЗ-80

МТЗ-80
	89174541703
89191403098

89174386636

89177807698

89876284559

89173631759

89177627837

89610515918

	2
	Д.Бешевлярово
	Галиуллин Замир Бозамирович-89639026437
Галиуллин Бозамир Ансарович-89053582952
	1.Низаев Айтуган Айдарович

2.Лугманов Ильнур Маратович

3.Арсланов Амир Алирович Сагитович
	ДТ-75, МТЗ-82
МТЗ-82

МТЗ-82
	89608042139
89093473005

89639090240

	3
	Д. Куселярово
	Ямгуров Ричард Гималетдинович89869740267
Казыев Рафик Рашитович


	1.Ямгуров Ричард Гималетдинови

Казыев Рафик Рашитович


	ДТ-75, МТЗ-80

	89869740267


	4
	Д. Махмутово
	Хажиева Данфира Галиахметовна

Мигранова Филюза Римовна
	1.Шигапов Ильгиз Миндеханович

2.Шигапов Эдуард Рафисович

3.Хуснутдинов Эмиль Заргирьянович

4.Азнабаев Фаррах Шакирович 
	МТЗ-80
МТЗ-82

Т-16

Трактор Сват244
	89174748440
89173857768

89174271882

89174836498



	5
	Д. Яубуляково
	Галиуллин Замир Бозамирович-89639026437
Нусратуллин Ришат Рафинатович-89174270216
	1.Нусратуллин Ришат Рафинатович

2.Нусратуллин Ринат Рафинатович

3.Закиров Рим Юсупович
	ДТ-75,МТЗ-82
	89174270216
89674556550

89177811959




Глава сельского поселения 
Аркауловский сельсовет                                                                                              З.Б. Галиуллин 
